ACTA DE CIERRE — SPRINT 1

Base del Sistema  |  3 de mayo – 23 de mayo de 2026  |  Analisis Sistemas 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SPRINT

| Proyecto | Sistema de Votaciones |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 — Base del Sistema |
| Objetivo | Tener el sistema con autenticacion funcional y los modulos base de usuarios y votaciones operando |
| Fecha de Inicio | 3 de mayo de 2026 |
| Fecha Planificada de Cierre | 17 de mayo de 2026 |
| Fecha Real de Cierre | 23 de mayo de 2026 |
| Project Manager | Cruz Francisco Estrada Gregorio |
| Estado del Sprint | COMPLETADO |

2. EQUIPO DE TRABAJO

| Integrante | Rol | Tareas Asignadas |
| --- | --- | --- |
| Cruz Francisco Estrada Gregorio | Project Manager | HU-25 Estimacion de costos |
| Josue Daniel Velasquez Chitay | Desarrollador | HU-8 Login, HU-9 Crear Usuarios |
| Nery Geovany Osorio Tecu | Analista | HU-22 Historias de usuario, HU-23 Modelo BD, HU-24 Prototipos |
| Melvin Esteban Ramos Alvarez | QA Tester | HU-26 Casos de prueba Login y Usuarios |

3. RESULTADOS POR HISTORIA DE USUARIO

| ID | Historia de Usuario | Responsable | Fecha Cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-8 | Login — Autenticacion con usuario y contrasena | Nery Geovany Osorio Tecu | 16 may 2026 | FINALIZADO |
| HU-9 | Crear Usuarios — CRUD de usuarios del sistema | Josue Daniel Velasquez Chitay | 18 may 2026 | FINALIZADO |
| HU-22 | Redactar historias de usuario con criterios de aceptacion | Nery Geovany Osorio Tecu | 14 may 2026 | FINALIZADO |
| HU-23 | Modelo de base de datos | Nery Geovany Osorio Tecu | 16 may 2026 | FINALIZADO |
| HU-24 | Prototipos de interfaz de usuario | Nery Geovany Osorio Tecu | 16 may 2026 | FINALIZADO |
| HU-25 | Estimacion de costos del proyecto | Cruz Francisco Estrada Gregorio | 16 may 2026 | FINALIZADO |
| HU-26 | Casos de prueba Login y Crear Usuarios | Melvin Esteban Ramos Alvarez | 18 may 2026 | FINALIZADO |

4. MÉTRICAS DEL SPRINT

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Total de historias planificadas | 7 |
| Total de historias completadas | 7 |
| Porcentaje de completitud | 100% |
| Historias entregadas a tiempo (17 may) | 5 de 7 |
| Historias con entrega extendida | 2 (HU-9 y HU-26 — 18 may) |
| Duracion real del sprint | 20 dias (3 may — 23 may) |
| Commits en GitHub durante el sprint | 6 commits (rama develop) |

5. LOGROS ALCANZADOS

- Modulo de autenticacion (Login) completamente funcional con validacion de credenciales

- CRUD de usuarios implementado con control de roles y correos unicos

- Modelo de base de datos disenado con 5 tablas: USUARIOS, VOTACIONES, CANDIDATOS, MESAS, RESULTADOS

- Prototipos de interfaz disenados para 4 pantallas principales del sistema

- Estimacion de costos del proyecto documentada

- Casos de prueba para Login y Crear Usuarios ejecutados y documentados

- Repositorio GitHub organizado con ramas por rol: feature/login, feature/usuarios, docs/analista, docs/qa, docs/project-manager

6. OBSERVACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

- El sprint se extendio 6 dias mas alla de la fecha planificada (17 may → 23 may) debido a pendientes de QA y desarrollo de usuarios

- La rama develop fue establecida como rama de integracion, lo que facilita el flujo de trabajo del equipo

- Se establecio la convencion de commits por archivo individual, mejorando la trazabilidad del trabajo

- La comunicacion del equipo via comentarios en Jira fue efectiva para el seguimiento de evidencias

7. CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL SPRINT

El Sprint 1 — Base del Sistema fue completado satisfactoriamente con el 100% de las historias de usuario finalizadas. El sistema cuenta con los modulos base funcionales de autenticacion y gestion de usuarios, listos para continuar con el Sprint 2 de Gestion Electoral.

El Project Manager aprueba el cierre del Sprint 1 y autoriza el inicio del Sprint 2.

| Cruz Francisco Estrada Gregorio Project Manager Analisis Sistemas 2026 | Firma: _Francisco Estrada___ Fecha: 23 de mayo de 2026 |
| --- | --- |