[HU-13] CONSULTAR RESULTADOS

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALIDACIÓN — SPRINT 2 | ANALISIS SISTEMAS 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

| ID de Historia | HU-13 |
| --- | --- |
| Módulo | Consulta y Visualización de Resultados |
| Desarrollador | Josue Daniel Velasquez Chitay |
| Analista | Nery Geovany Osorio Tecu |
| Sprint | Sprint 2 — Gestión Electoral |
| Fecha de Revisión | 23 de mayo de 2026 |
| Rama GitHub | feature/resultados → develop |
| Estado | APROBADO |

2. HISTORIA DE USUARIO

Como administrador o auditor quiero ver los resultados consolidados de una votación para conocer los ganadores y auditar el proceso.

Criterios de Aceptación:

- Se muestran los votos totales por candidato

- Se puede filtrar por mesa o por votación

- Los resultados son de solo lectura

3. ANÁLISIS DEL MODELO DE DATOS

Para la consulta de resultados el analista verificó las relaciones entre las tablas Resultado, Candidato, Mesa y Votacion:

| Relación | Tipo | Implementación | Análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado → Mesa | N:1 | mesa_id FK | Permite filtrar por mesa |
| Resultado → Candidato | N:1 | candidato_id FK | Agrupa votos por candidato |
| Candidato → Votacion | N:1 | votacion_id FK | Filtra por votacion |
| Mesa → Votacion | N:1 | votacion_id FK | Navegacion votacion-mesas |

4. VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Resultado | Evidencia en Código |
| --- | --- | --- |
| Se muestran votos totales por candidato | ✓ CUMPLE | Suma de votos agrupada por candidato_id |
| Se puede filtrar por mesa o por votación | ✓ CUMPLE | Rutas con parámetros votacion_id y mesa_id |
| Los resultados son de solo lectura | ✓ CUMPLE | Solo GET implementado, sin PUT/DELETE en resultados |

5. ANÁLISIS FUNCIONAL

El módulo de Consultar Resultados fue revisado en la rama feature/resultados. El analista verificó los siguientes aspectos:

- La consulta de resultados consolida votos sumando todos los registros de Resultado agrupados por candidato, garantizando totales correctos

- El filtrado por votación se logra navegando la relación Candidato→Votacion, lo cual es eficiente

- El filtrado por mesa se logra directamente desde la tabla Resultado via mesa_id

- Al no haber rutas PUT/DELETE sobre resultados, el sistema garantiza inmutabilidad de los datos una vez registrados

- La tabla Resultado con UniqueConstraint previene conteos duplicados que afectarían la integridad de los totales

6. CAPTURAS DE PANTALLA

A continuación se presentan las capturas de pantalla del módulo funcionando en el sistema:

Captura 1: Resultados Consolidados por Candidato

[ Captura de pantalla — Resultados por Candidato ]

Captura 2: Filtrado de Resultados por Mesa

[ Captura de pantalla — Filtrado por Mesa ]

7. CONCLUSIÓN Y RESULTADO

| Aspecto Evaluado | Resultado |
| --- | --- |
| Modelo de datos correcto | APROBADO |
| Criterios de aceptacion cumplidos | APROBADO |
| Solo lectura implementada | APROBADO |
| Resultado final HU-13 | APROBADO — LISTO PARA QA |

Nery Geovany Osorio Tecu  |  Analista de Sistemas  |  Analisis Sistemas 2026